СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРБУНКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от 03 февраля  2016 года						                                           № 02

Об утверждении «Долгосрочной муниципальной целевой программы газификации индивидуальных жилых домов, расположенных на территории населенных пунктов муниципального образования Горбунковское сельское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области на период 2016-2018 годы»

В соответствие с Положением о газификации индивидуальных жилых домов, расположенных на территории населенных пунктов муниципального образования Горбунковское сельское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области, утвержденного решением совета депутатов муниципального образования Горбунковское сельское поселение от 03 февраля 2016  № 01, в соответствие с генеральным планом муниципального образования Горбунковское сельское поселение, совет депутатов муниципального образования Горбунковское сельское поселение  РЕШИЛ:

- Утвердить «Долгосрочную муниципальную целевую программу газификации индивидуальных жилых домов, расположенных на территории населенных пунктов муниципального образования Горбунковское сельское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области на период 2016-2018 годов», согласно приложению.

- Признать утратившим силу решение совета депутатов МО Горбунковское сельское поселение от 19.12.2010 № 142 «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы муниципального образования Горбунковское сельское поселение «Газификация индивидуальных жилых домов, одноквартирных и многоквартирных муниципальных жилых домов, расположенных на территории МО Горбунковское сельское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области на 2010-2014 годы».

- Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования     в газете «Ломоносовский районный вестник» и подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования Горбунковское сельское поселение в сети  Интернет  по адресу: www.gorbunki-lmr.ru.

- Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу местной администрации МО Горбунковское сельское поселение Д.В. Фалалеева.

Глава муниципального образования

Горбунковское сельское поселение			                       		      Ю.А. Нецветаев

УТВЕРЖДЕНА

решением Совета депутатов

муниципального образования

Горбунковское сельское поселение

от «03» февраля 2016 года  № 02

(Приложение)

# Долгосрочная муниципальная целевая программа муниципального образования Горбунковское сельское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области

# «Газификация  индивидуальных жилых домов, расположенных на территории населенных пунктов муниципального образования Горбунковское сельское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области»

# на период 2016-2018 годы

2016

ПАСПОРТ

# Долгосрочной муниципальной целевой программы муниципального образования Горбунковское сельское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области «Газификация  индивидуальных жилых домов, расположенных на территории населенных пунктов муниципального образования Горбунковское сельское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области» на период 2016-2018 годы

| Наименование муниципальной программы | Долгосрочная муниципальная целевая программа газификации индивидуальных жилых домов, расположенных на территории населенных пунктов муниципального образования Горбунковское сельское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области на период 2016-2018 годы (далее – муниципальная Программа). |
| --- | --- |
| Разработчик муниципальной программы | Местная администрация муниципального образования Горбунковское сельское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области |
| Цели муниципальной программы | Развитие газоснабжения в целях улучшения благоприятных условий жизни населения, обеспечения технического прогресса и создания условий для развития экономики и селитебного сектора муниципального образования Горбунковское сельское поселение с учетом санитарной, промышленной, экологической и иной безопасности. Обеспечение удовлетворения потребностей граждан в газовом топливе для бытовых нужд. Снижение затрат граждан на газификацию индивидуальных жилых домов. Улучшение экологической обстановки за счет снижения вредных выбросов в атмосферу. Муниципальная поддержка развития газоснабжения в целях улучшения социально-экономических условий жизни населения. |
| Задачи муниципальной программы | Создание условий для газоснабжения природным газом индивидуальных жилых домов населенных пунктов муниципального образования Горбунковское сельское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области. |
| Исполнитель муниципальной программы | Местная администрация муниципального образования Горбунковское сельское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2016-2018 годы |
| Перечень муниципальных подпрограмм | Не имеется |
| Размер финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной Программы | Размер финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной Программы, тыс. рублей Источник финансирования 2016 г. 2017 г. 2018 г. Средства Бюджета * 53180,0 * Под источником финансирования понимаются средства Бюджета (поселения, Ленинградскаой области, Российской Федерации), при наличии, в завиимости от участия в федеральных или региональных или муниципальных целевых программах газификации. |
| Контроль за исполнением муниципальной Программы | Местная администрация МО Горбунковское сельское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области |

Общая характеристика газификации населенных пунктов муниципального образования Горбунковское сельское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области

В состав муниципального образования Горбунковское сельское поселение входят восемь населённых пунктов: деревня Велигонты, деревня Верхняя Колония, деревня Горбунки, деревня Новополье, деревня Разбегаево, деревня Райкузи, деревня Средняя Колония, деревня Старые Заводы.

Численность постоянно проживающего на территории поселения населения составляет около 10000 человек.

На территории поселения расположены два садоводческих некоммерческих товарищества (СНТ):

- «Нижняя Колония» у реки Кикенка;

- «Горбунки» в границах деревни Горбунки.

СНТ «Нижняя Колония» занимает площадь более 62 га и насчитывает 506 садоводческих участка. В летний период в садоводстве проживает около 450 человек,  круглогодично – 100 человек.

Развитие муниципального образования Горбунковское сельское поселение предусматривает развитие градообразующей базы, развития транспортной и инженерной инфраструктуры,  увеличении объемов жилищного строительства, формировании социальной инфраструктуры и строительстве объектов отдыха, туризма и спорта.

Предпосылки для инвестиций в жилищное строительство:

-  наличие территорий, пригодных для жилищного строительства;

-  возможность  инженерного обеспечения территории;

-  близость Санкт-Петербурга, Петродворцового района и города Ломоносов с    их дворцово-парковыми ансамблями и парками;

-   КАД и развитие сопутствующей транспортной   инфраструктуры.

Территория муниципального образования Горбунковское сельское поселение Ломоносовского муниципального района, расположенная южнее границы Петродворцового района частично газифицирована.

Источником газоснабжения Горбунковского сельского поселения является ГРП высокого давления «Стрельна-2», ГРП высокого давления «Стрельна» расположенные на севере поселения и АГРС «ГПЗ Большевик», расположенная на юге территории сельского поселения.

АГРС «ГПЗ Большевик» снабжается газовым топливом от магистрального газопровода (5,5 МПа) диаметром 525 мм Кипень - Петродворец, проходящим в юго-западной части Горбунковского сельского поселения, производительность ГРС составляет 80 тыс. куб. м/час.

ГРП высокого давления «Стрельна-2» и ГРП высокого давления «Стрельна» входят в систему газоснабжения Санкт-Петербурга и соединены соответственно газопроводами 200 мм и 250 мм к  газопроводу высокого давления (1,2 МПа) Санкт-Петербург -Кронштадт от ГРС «Шоссейная», также проходящий по рассматриваемой территории. Диаметр газопровода составляет 350 мм.

Газораспределительная система среднего давления на севере рассматриваемой территории, питается от двух ГРП высокого давления. ГРП «Стрельна-2» расположена за границами проектирования в Петродворцовом районе в поселке Новые заводы. ГРП «Стрельна» расположена на северо-востоке Горбунковского сельского поселения. На обоих ГРП высокого давления имеется резерв пропускной способности.

Перспективными возможными потребителем газа среднего давления от газораспределительной сети Петродворцового района могут являться  жители деревни Верхняя Колония. От строящегося распределительного газопровода д. Новополье перспективными потребителями газа могут быть жители деревень Старые Заводы, Средняя Колония и Верхняя Колония. Для их газоснабжения возможно использовать газопровод среднего давления диаметром 400 мм от ГРП «Стрельна» до ГРП №9 среднего давления.

На территориях деревень Горбунки и Разбегаево ГРП среднего давления расположены в зоне существующих котельных. На территории ОАО «Птицефабрика Ломоносовская» и ЗАО «Большевик» имеются свои ГРП.

Большая часть  территорий населенных пунктов муниципального образования Горбунковское сельское поселение в настоящее время природным газом не газифицирована:

деревня Велигонты –  газификация сектора ИЖС составляет 50%;

деревня Верхняя Колония – газификация сектора ИЖС составляет 0%;

деревня Горбунки – газификация сектора ИЖС составляет 50%;

деревня Новополье – газификация сектора ИЖС составляет 0%;

деревня Разбегаево– газификация сектора ИЖС составляет 60%;

деревня Райкузи– газификация сектора ИЖС составляет 60%;

деревня Средняя Колония – газификация сектора ИЖС составляет 10%;

деревня Старые Заводы – газификация сектора ИЖС составляет 15%.

В 2012 году завершен строительством «Распределительный газопровод с установкой» газораспределительных пунктов и газопроводов-вводов для газификации индивидуальных, одноквартирных и многоквартирных жилых домов, расположенных на территории дер. Разбегаево МО Горбунковское сельское поселение МО Ломоносовского муниципального района Ленинградской области: протяженность 3761,6 м., расчетный часовой расход газа - 296,72 м 3/час, годовой  расчетный  расход  газа - 451,77 тыс.м 3/год,  газорегуляторные  установки – 2,  сметная стоимость объекта 12 543, 03 тыс. руб.

С 2014 года ведется строительство распределительного газопровода для газоснабжения малоэтажных жилых домов в деревне Новополье.

Общая ориентировочная протяженность трассы газораспределительной сети по населенным пунктам муниципального образования Горбунковское сельское поселение:

8000,0 м деревня Новополье (строящиеся сети в 2014-2018 гг.);

3800,0 м – деревня Разбегаево (построен в 2012 году);

1800,0 м –деревня Старые Заводы;

2000,0 м – деревня Средняя Колония;

5000,0 м – деревня Верхняя Колония;

1000,0 м – деревня Разбегаево (улица Березовая)

4000,0 м – деревня Райкузи (построенный газопровод, старая деревня);

8000,0 – деревня Райкузи (новая застройка).

## Сведения о количестве домовладений, подлежащих газификации:

## д. Старые Заводы – 60 домовладений;

## д. Средняя Колония – 55 домовладений;

## д. Верхняя Колония – 200 домовладений

## д. Разбегаево (улица Березовая) – 85 домовладений.

## Всего по 3 населенным пунктам – 400 домовладений.

## Сведения о наличии технических условий:

- технические условия ОАО «Леноблгаз» от 02.04.2014 г. № 2120/2-1691/149 на проектирование объекта: «Малоэтажная индивидуальная жилая застройка», расположенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, д. Средняя Колония (потребность 192,2 м3/час и 0,448 млн.м3/год);

- технические условия ОАО «Леноблгаз» от 02.04.2014 г. № 2120/2-1692/149 на проектирование объекта: «Малоэтажная индивидуальная жилая застройка», расположенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, д. Старые Заводы (потребность 210,7 м3/час и 0,497 млн.м3/год);

- технические условия ОАО «Леноблгаз» от 22.10.2013 г. № 2-20/2-5280/144 на присоединение к газораспределительным сетям жилой застройки  в д. Верхняя Колония Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области (потребность 698,1 м3/час и 1,529 млн.м3/год).

Характеристика основных мероприятий

муниципальной программы газификации

Для  достижения целей и задач муниципальной программы предусмотрен комплекс последовательных мероприятий:

- сбор заявлений от заинтересованных лиц (землепользователей, землевладельцев, застройщиков и т.п.) и потенциальных потребителей газа о газификации индивидуальных жилых домов; происходит расчет потребности в газе, определение технической возможности и получение технических условий на подключение к системе газоснабжения;

- получение технических условий подключения к источнику газоснабжения;

- согласование технического задания;

- подготовка и утверждение документации по планировке территории, в соответствие с документами территориального планирования и документами градостроительного зонирования территории;

- формирование землеотвода, межевание и постановка на государственный кадастровый учет земельных участков, необходимых  для проектирования и строительства газораспределительной сети;

- оформление правоустанавливающих документов на земельные участки;

- проведение изыскательских работ и проектных работ по подготовке проектной документации (проектно-сметной документации);

- получение положительного заключения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий; получение положительного заключения о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта;

- проведение конкурсных процедур по выбору подрядчика;

- получение разрешения на строительство;

- строительно-монтажные работы;

- присоединение к источнику газоснабжения (врезка): монтаж оборудования, испытание систем газопровода и оборудования, оформление и составление исполнительной документации, осуществление технического надзора;

- приемка завершенного строительством линейного объекта, получение разрешения на ввод в эксплуатацию.

Перечень мероприятий и сроки реализации

долгосрочной муниципальная целевая программа газификации индивидуальных жилых домов, расположенных на территории населенных пунктов муниципального образования Горбунковское сельское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области на период 2016-2018 годы

| № п/п | Наименование мероприятия по реализации программы | Наименование населенных пунктов муниципального образования Горбунковское сельское поселение |
| --- | --- | --- |
|  |  | деревня Новополье | деревня Старые Заводы | деревня Средняя Колония | деревня Верхняя Колония | деревня Разбегаево (ул. Березовая) | деревня Райкузи | деревня Горбунки | деревня Велигонты |
| 1 | сбор заявлений | 2010-2015 | 2010-2018 | 2010-2018 | 2010-2018 | 2010-2018 | 2010-2018 | 2010-2018 | 2010-2018 |
| 2 | получение технических условий | 01.2011 | 04.2014 | 04.2014 | 10.2013 | 2017-2018 | 2017-2018 | ХХХХХХХХ | ХХХХХХХХ |
| 3 | подготовка документации по планировке территории | 11.2011 (акт выбора) | 02.2015 (акт выбора) 12.2016 | 02.2015 (акт выбора) 12.2016 | 02.2015 (акт выбора) 12.2016 | 2016-2018 | 2016-2018 | ХХХХХХХХ | ХХХХХХХХ |
| 4 | согласование технического задания | 08.2012 | 2016-2017 | 2016-2017 | 2016-2017 | 2016-2018 | 2016-2018 | ХХХХХХХХ | ХХХХХХХХ |
| 5 | формирование землеотвода, межевание и постановка на государственный кадастровый учет | 2012-2016 | 2014-2016 | 2014-2016 | 2014-2016 | 2014-2016 | 2014-2018 | ХХХХХХХХ | ХХХХХХХХ |
| 6 | оформление правоустанавливающих документов на земельные участки | 2012-2016 | 2014-2016 | 2014-2016 | 2014-2016 | 2014-2016 | 2014-2018 | ХХХХХХХХ | ХХХХХХХХ |
| 7 | проведение изыскательских работ и проектных работ | 2012 | 2016-2017 | 2016-2017 | 2016-2017 | ХХХХХХХХ | ХХХХХХХХ | ХХХХХХХХ | ХХХХХХХХ |
| 8 | получение положительного заключения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий | 02.2013 | 2016-2017 | 2016-2017 | 2016-2017 | ХХХХХХХХ | ХХХХХХХХ | ХХХХХХХХ | ХХХХХХХХ |
| 9 | проведение конкурсных процедур по выбору подрядчика | 05.2014 | 2016-2018 | 2016-2018 | 2016-2018 | ХХХХХХХХ | ХХХХХХХХ | ХХХХХХХХ | ХХХХХХХХ |
| 10 | получение разрешения на строительство | 2016-2017 | 2017-2018 | 2017-2018 | 2017-2018 | ХХХХХХХХ | ХХХХХХХХ | ХХХХХХХХ | ХХХХХХХХ |
| 11 | строительно-монтажные работы | 2016-2018 | 2017-2018 | 2017-2018 | 2017-2018 | ХХХХХХХХ | ХХХХХХХХ | ХХХХХХХХ | ХХХХХХХХ |
| 12 | присоединение к источнику газоснабжения (врезка) | 2016-2018 | 2017-2018 | 2017-2018 | 2017-2018 | ХХХХХХХХ | ХХХХХХХХ | ХХХХХХХХ | ХХХХХХХХ |
| 13 | ввод в эксплуатацию (пуск газа) | 2016-2018 | 2017-2018 | 2017-2018 | 2017-2018 | ХХХХХХХХ | ХХХХХХХХ | ХХХХХХХХ | ХХХХХХХХ |

Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации

долгосрочной муниципальная целевая программа газификации индивидуальных жилых домов, расположенных на территории населенных пунктов муниципального образования Горбунковское сельское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области на период 2016-2018 годы

|  | Источник финансирования * | Общий объем средств, тыс. рублей | Объем средств, предусмотренных на реализацию мероприятий программы, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | сбор заявлений | получение технических условий | подготовка документации по планировке территории | согласование технического задания | формирование землеотвода, межевание и постановка на государственный кадастровый учет | оформление правоустанавливающих документов на земельные участки | проведение изыскательских работ и проектных работ | получение положительного заключения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий | проведение конкурсных процедур по выбору подрядчика | получение разрешения на строительство | строительно-монтажные работы | присоединение к источнику газоснабжения (врезка) | ввод в эксплуатацию (пуск газа) |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| деревня Новополье | Бюджет * | 21380,0 | 0,0 | 100,0 | 700,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 | 3400,0 | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 16430,0 | 200,0 | 0,0 |
| деревня Старые Заводы | Бюджет * | 5670,0 | 0,0 | 100,0 | 300,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 1700,0 | 270,0 | 0,0 | 0,0 | 3000,0 | 200,0 | 0,0 |
| деревня Средняя Колония | Бюджет * | 6280,0 | 0,0 | 100,0 | 300,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 1800,0 | 280,0 | 0,0 | 0,0 | 3500,0 | 200,0 | 0,0 |
| деревня Верхняя Колония | Бюджет * | 18200,0 | 0,0 | 100,0 | 800,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 | 2500,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 14000,0 | 200,0 | 0,0 |
| деревня Разбегаево (ул. Березовая) | Бюджет * | 450,0 | 0,0 | 100,0 | 300,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| деревня Райкузи | Бюджет * | 1200,0 | 0,0 | 100,0 | 800,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| деревня Горбунки | Бюджет * | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| деревня Велигонты | Бюджет * | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итоговая стоимость мероприятий, тыс. рублей | 53180,0 | 0,0 | 600,0 | 3200,0 | 0,0 | 1150,0 | 0,0 | 9400,0 | 1100,0 | 0,0 | 0,0 | 36930,0 | 800,0 | 0,0 |

* Под источником финансирования понимаются средства Бюджета (поселения, Ленинградскаой области, Российской Федерации), при наличии, в завиимости от участия в федеральных или региональных или муниципальных целевых программах газификации.

Сведения о распределении объемов и источников финансирования по годам

Реализацию муниципальной Программы предусмотрено осуществлять поэтапно в соответствии с требованиями генерального плана муниципального образования Горбунковское сельское поселение, градостроительной документацией, программой социально-экономического развития муниципального образования Горбунковское сельское поселение, производственно-технологического процесса строительства газовых сетей и газификации домов.

Мероприятия, финансируемые за счет средств Бюджета, включают в себя:

-подготовку исходно-разрешительной документации для проектирования и строительства распределительных газопроводов, газорегуляторных пунктов, станций электрохимической защиты, ГРПШ, и отключающими устройствами, устройств запорной арматуры и заглушек для перспективных подводящих газопроводов;

- поэтапную подготовку документации по планировке территории, необходимой для проектирования газораспределительной системы;

-определение разработчика проектно-сметной документации (проектировщика);

-строительство распределительных газопроводов, газорегуляторных пунктов, станций электрохимической защиты, ГРПШ, и отключающими устройствами, устройств запорной арматуры и заглушек для перспективных подводящих газопроводов.

Управление муниципальной Программой и контроль за ходом ее реализации

Управление муниципальной Программой осуществляется Местной администрацией муниципального образования  Горбунковское сельское поселение.

Глава местной администрации муниципального образования  Горбунковское сельское поселение осуществляет контроль за реализацией муниципальной Программы и несет персональную ответственность за эффективность и результативность её выполнения.

Общая координация реализации муниципальной Программы осуществляется лицом (лицами), уполномоченным Главой местной администрации.

Проверка целевого использования средств, выделенных на реализацию мероприятий муниципальной Программы, осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

Управление муниципальной Программой и контроль за ходом ее реализации осуществляется путем:

- ежегодного уточнения затрат по программным мероприятиям, состава исполнителей;

- обеспечения эффективного и целевого использования финансовых средств, качества осуществляемых мероприятий и выполнения сроков реализации;

- регулярного мониторинга ситуации и анализа эффективности проводимой работы;

- предоставления в установленном порядке отчетов о ходе реализации муниципальной Программы.

Муниципальная  Программа утверждается Решением Совета Депутатов МО Горбунковское сельское поселение на расчетный период.

Функции заказчика настоящей муниципальной Программы осуществляет местная администрация муниципального образования Горбунковское сельское поселение.

В рамках разработанной муниципальной Программы Заказчик:

- разрабатывает муниципальную Программу;

- направляет муниципальную Программы на утверждение в Совет Депутатов муниципального образования  Горбунковское сельское поселение;

- ежегодно формирует заявку на финансирование муниципальной Программы за счет средств Бюджета;

- проводит мониторинг выполнения мероприятий муниципальной Программы;

- в случае необходимости, устраняет, выявленные в результате проверки, несоответствия предоставленных расчетов, рассчитанных финансовых потребностей по проекту мероприятий программы.