УТВЕРЖДАЮ

Исполняющий обязанности

главы Местной администрации

МО Горбунковское сельское поселение

__________________ А.В. Муравик

12 августа 2010 г.

КОТИРОВОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

для проведения запроса котировок на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по капитальному ремонту подъездных козырьков и крылец жилых многоквартирных домов № 3, 4, 9, 11, 15, 17 дер. Горбунки, № 47, 49, 51, 53 дер. Разбегаево согласно  Техническому заданию

дер. Горбунки

2010 год

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ФОРМА КОТИРОВОЧНОЙ ЗАЯВКИ

В Единую комиссию по всем способам размещения муниципальных заказов МО Горбунковское сельское поселение

188502, Ленинградская обл., Ломоносовский р-н, дер. Горбунки, д. 29

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

на право заключения муниципального контракт на  выполнение работ по капитальному ремонту подъездных козырьков и крылец жилых многоквартирных домов № 3, 4, 9, 11, 15, 17 дер. Горбунки, № 47, 49, 51, 53 дер. Разбегаево согласно  Техническому заданию

Изучив направленное Вами извещение о проведении запроса котировок от 12.08.2010 г., мы

_____________________________________________________________________________

(наименование участника размещения заказа)

в лице

____________________________________________________________________________

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя уполномоченного лица для юридического лица)

Место нахождения для юридического лица (юридический и фактический адрес)

_____________________________________________________________________________

Место жительства (для физического лица) ________________________________________

Банковские реквизиты участника размещения заказа (наименование и адрес банка, номер расчетного счета Участника в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты) _____________________________________________________________________________

ИНН _________________________

КПП _________________________

выражаем свое согласие с требованиями Заказчика, условиями Муниципального контракта и предлагаем заключить Муниципальный контракт на выполнение работ в соответствии с требованиями Заказчика на следующих условиях:

Общая стоимость работ по капитальному ремонту подъездных козырьков и крылец жилых многоквартирных домов № 3, 4, 9, 11, 15, 17 дер. Горбунки, № 47, 49, 51, 53 дер. Разбегаево согласно  Техническому заданию составляет:

___________________________________ (___________________), в т.ч. НДС ___________ руб.

Указанная выше сумма является твердой фиксированной ценой и не подлежит односторонней корректировке в большую сторону со стороны Подрядчика в течение срока действия Муниципального контракта. В общую стоимость работ включены стоимость строительных и монтажных работ, оборудования с применением действующих расценок и индексов цен на указанные работы на период осуществления работ на объекте, все налоги, сборы, отчисления и все другие платежи, установленные законодательством, стоимость материалов, транспортных расходов, выплаченных или подлежащих выплате в период реализации Контракта Подрядчиком.

# До подготовки и оформления официального Муниципального контракта настоящая Котировочная заявка вместе с Вашим уведомлением о присуждении Муниципального контракта будут выполнять роль обязательного контракта между нами.

# Мы признаем, что направление Заказчиком запроса Котировок и представление  Поставщиком Котировочной заявки не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств.

___________                _____________________          _____________________________

(должность)                                           (подпись)                                                         (расшифровка подписи)

М.П.

| ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ |
| --- |
| Основание: дефектная ведомость |
| Наименование работ, материалов, изделий и конструкций | Ед. изм. | Кол-во |
| Металлоконструкции (усиление козырьков) |
| Монтаж опорных конструкций: углового типа | 1т | 1,6 |
| Металлоконструкции вспомогательного назначения из профиля проката 80x80 мм | 1т | 1,6 |
| Установка анкерных болтов: в гнезда с заделкой | 1т | 0,06 |
| Монолитный железобетон |
| Устройство опалубки (снизу) и поддерживающих ее конструкций | 100м2 | 0,315 |
| Установка анкерных болтов: при бетонировании со связями из арматуры | 1т | 0,07 |
| Укладка бетона по перекрытиям: при толщине слоя 60мм (козырьки) | 100м2 | 0,315 |
| Бетон тяжелый, класс В 7,5 (М100) | м3 | 1,918 |
| Монтаж и демонтаж объемно-переставной («туннельной») опалубки бетонных конструкций | 10м2 | 1,918 |
| Восстановление бетонной поверхности плит окрытий крыльца бетоном с укладкой арматуры | 100м3 | 0,102 |
| Бетон тяжелый, класс В 12,5 (М 150) | м3 | 10,35 |
| Арматура-сетка из стали класса А-1 диаметром 12-14 мм | т | 0,826 |
| Отделочные работы |
| Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям | 100м2 | 1,4 |
| Насечка поверхностей под штукатурку, потолков, лестничных маршей, цилиндрических колонн, балок, карнизов и других мелких поверхностей по бетону | 100м2 | 0,8 |
| Оштукатуривание поверхности цементно-известковым раствором по бетону, плит окрытий | м2 | 150 |
| Окраска поверхности плит окрытий фасадной водоэмульсионной краской | м2 | 150 |

Усиление подъездных козырьков:

Эскиз рамной конструкции для усиления подъездных козырьков:

- козырек

- труба профильная 80*80 мм – 6,0 м

- анкера диаметром 10 мм – 11 шт.

Конструкция сварная устанавливается под козырек и крепится анкерными болтами к стене в следующих домах:

д. № 3 –  1 шт. (6 подъезд)

д. № 4 – 1 шт. (3 подъезд)

д. № 9 – 1 шт. (2 подъезд)

д. № 11 – 2 шт. (2, 4 подъезд)

д. № 15 – 1 шт. (1 подъезд)

д. № 17 – 1 шт. (3 подъезд)

д. № 18 – 1 шт. (3 подъезд)

2) Обетонирование плиты, штукатурка по сетке, окраска, устройство примыканий к стене по сетке

- Штукатурка козырьков, окраска с креплением анкерными дембелями, установка опалубки и бетонирование плит входов в подъезд

Ремонт подъездных козырьков:

д. № 3 – 6 шт.

д. № 4 – 1 шт.

д. № 9 – 2 шт.

д. № 11 – 1 шт.

д. № 15 – 3 шт.

д. № 17 – 3 шт.

д. № 18 – 3 шт.

д. № 47 – 4 шт.

д. № 49 – 4 шт.

д. № 51 – 4 шт.

д. № 53 – 3 шт.

Ремонт подъездных крылец:

д. № 3 – 6 крылец

д. № 9 – 4 крыльца

д. № 11 – 3 крыльца

д. № 15 – 4 крыльца

д. № 17 – 4 крыльца

д. № 18 – 3 крыльца

д. № 47 – 4 крыльца

д. № 49 – 4 крыльца

д. № 51 – 4 крыльца

д. № 53 – 3 крыльца

- Установка подпорной опалубки, укладка бетона марки М – 100 на плиту козырька с добавлением арматуры диаметром 10-12 мм, разравнивание бетона.

- Монтаж опорной сварной конструкции из трубы продольной 80*80 мм с креплением анкерными болтами диаметром – 10 мм в гнезда с заделкой.

- Оштукатуривание поверхности плит с нанесением насечки и устройством основания из металлической сетки, окраска поливинилацетатными водоэмульсионными красками.

- Монтаж приставной опалубки, укладка бетонной смеси на плиты входа в подъезд бетоном марки М – 150 с вибрированием, с установкой арматурной сетки из стали класса А – 1, диаметром 12-14 мм

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

Муниципальный контракт № ____

дер. Горбунки 							 «____» _________ 2010 год

Местная администрация муниципального образования Горбунковское сельское поселение муниципального образования Ломоносовского муниципального района Ленинградской области в лице главы Местной администрации Засухиной Татьяны Ивановны, действующей на основании Положения, именуемая в дальнейшем «Муниципальный заказчик, Заказчик», с одной стороны, и _______________________________________________ в лице _________________________, действующего на основании _____________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, заключили настоящий муниципальный контракт (далее – контракт) о нижеследующем:

1.Предмет контракта

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить работы по капитальному ремонту подъездных козырьков и крылец жилых многоквартирных домов № 3, 4, 9, 11, 15, 17 дер. Горбунки, № 47, 49, 51, 53 дер. Разбегаево согласно Техническому заданию.

1.2. Перечень, объем и стоимость работ по предмету контракта указаны в техническом задании и сметной документации (Приложение № 1,3), являющейся неотъемлемой частью настоящего контракта.

1.3. Подрядчик обязуется выполнить и сдать в установленном порядке предусмотренные контрактом работы и в срок, а Муниципальный заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы.

1.4. Настоящий контракт заключается по результатам запроса котировок, в соответствии с решением Единой комиссии по размещению муниципальных заказов МО Горбунковское сельское поселение (Протокол от «____»_________ 2010г.).

2.Цена контракта и порядок расчетов

2.1. Цена контракта определена по результатам запроса котировок и составляет _____________________________________________________________  руб., в т.ч. НДС-18%.

До начала работ Подрядчику перечисляется аванс в размере 30 % от общей цены контракта. Аванс перечисляется в течение 3 рабочих дней со дня выставления счета на оплату.

2.2. Окончательный расчет будет произведен в течение 10 рабочих дней после предъявления к оплате платежных документов (счет, счет-фактура), оформленных на основании акта о приемке всех выполненных работ (КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3).

Договором предусматривается возможность досрочной сдачи Подрядчиком выполненных работ.

2.3. Оплата Муниципальным заказчиком Подрядчику цены контракта осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем контракте, за счет средств местного бюджета.

2.4. В случае возникновения ситуации, предусмотренной п. 7.2. настоящего контракта, оплата Муниципальным заказчиком Подрядчику цены контракта осуществляется только после полной уплаты Подрядчиком Муниципальному заказчику неустойки.

2.5. Цена муниципального контракта является твердой и не может изменяться в период действия муниципального контракта за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренного контрактом объема работ и иных условий исполнения муниципального контракта.

3.Срок выполнения работ

3.1. Срок выполнения работ по настоящему контракту 25 (двадцать пять) календарных дней с даты заключения муниципального контракта.

Срок выполнения работ не подлежит продлению.

3.2. Работы считаются выполненными после подписания акта о приемке всех выполненных работ (КС-2) Муниципальным заказчиком.

4.Обязательства сторон

4.1. Подрядчик обязан:

4.1.1. Своими силами и средствами выполнить качественно и в полном объеме все работы в соответствии с действующими нормативами и требованиями раздела 5 настоящего контракта и свидетельством о допуске, в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим контрактом. Срок действия разрешающего документа на выполнение работ по предмету контракта должен заканчиваться не ранее срока окончания исполнения обязательств по муниципальному контракту.

4.1.3. Обеспечить поставку необходимых материалов, имеющих соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Оборудование, изделия и материалы должны иметь четкую маркировку и сертификат качества.

4.1.4. Перед началом производства работ предоставить Муниципальному заказчику копии документов, указанных  в п. 4.1.3.

4.1.5. Перед началом производства работ предоставить Муниципальному заказчику график выполнения работ.

4.1.6. Создать своими силами и за свой счет все условия, необходимые для складирования материалов, изделий, конструкций, накопления отходов.

4.1.7. Обеспечить на месте производства работ необходимые мероприятия по технике безопасности, охране окружающей среды, противопожарные мероприятия, обеспечить общий порядок на месте работ.

4.1.8. В случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход выполнения работ или делающих дальнейшее их выполнение невозможным, немедленно поставить об этом в известность Муниципального заказчика в письменной форме.

4.1.9. В случае порчи имущества, а также нанесение ущерба третьему лицу при выполнении работ произвести ремонт за свой счёт.

4.1.10. Письменно проинформировать Муниципального заказчика за сутки до приемки скрытых работ по мере их готовности и оформить акт на эти работы.

4.1.11. После завершения работ сдать их в установленном порядке Муниципальному заказчику с оформлением акта о приемке выполненных работ (КС-2).

4.1.12. Устранить выявленные в течение гарантийного срока все недостатки выполненных работ.

4.1.13. После завершения работ представить Муниципальному заказчику документы, подтверждающие вывоз и размещение образовавшихся в процессе выполнения работ отходов. При этом вывоз строительного мусора подлежит обязательному согласованию по видам с представителем муниципального заказчика для выявления возможности его дальнейшего использования.

4.2. Муниципальный заказчик обязан:

4.2.1. Осуществлять технический надзор за выполнением предусмотренных настоящим контрактом работ, производить проверку соответствия используемых материалов и оборудования условиям контракта.

4.2.2. Осуществить приемку выполненных работ в соответствии с п. 6.1 раздела 6 настоящего контракта.

4.2.3. Осуществлять контроль качества работ в соответствии с п. 6.2 раздела 6 контракта.

4.2.4. Производить оплату в порядке, предусмотренном разделом 2 настоящего контракта.

5.Требования к качеству и безопасности выполняемых работ:

5.1. Работы должны выполняться в соответствии с действующими правилами и инструкциями по безопасному производству работ и соответствовать гигиеническим и санитарно-эпидемиологическим.

5.2. Работы выполняются обученным и аттестованным в соответствии с требованиями законодательства РФ персоналом.

5.3. Материалы должны соответствовать требованиям действующих нормативных документов.

6. Порядок приемки работ, контроль качества и технический надзор

6.1. Выполненные работы принимаются Муниципальным заказчиком при условии их выполнения в соответствии с ведомостью объемов работ и при наличии исполнительной документации, в которую включены акты на скрытые работы.

6.2. Приемка выполненных работ производится представителем Муниципального заказчика с последующим подписанием Муниципальным заказчиком акта о приемке выполненных работ в течение трех рабочих дней с момента предъявления Подрядчиком  выполненных работ к сдаче.

6.3. Акт о приемке выполненных работ (КС-2) подписывается Муниципальным заказчиком только после представления Подрядчиком исполнительной документации, актов на скрытые работы, документов, подтверждающих вывоз и размещение образовавшихся в процессе выполнения работ отходов.

6.4. Контроль качества, технический надзор  осуществляется представителем Муниципального заказчика  на основании требований соответствующих нормативных документов.

7. Ответственность Сторон

7.1. Муниципальный заказчик за нарушение обязательств по контракту уплачивает Подрядчику за задержку расчетов за выполненные работы за каждый день просрочки пеню в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка РФ, действующей на день оплаты от суммы долга, начиная с 11 рабочего дня после предъявления к оплате платежных документов, оформленных на основании акта выполненных работ (КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3).

7.2. В случае нарушения сроков выполнения работ сверх установленных контрактом, Муниципальный  заказчик  вправе вычитать из цены контракта сумму неустойки, эквивалентную 0,5% от суммы невыполненных работ за  каждый день просрочки путем уменьшения суммы перевода при расчете.

7.3. В   случае    обнаружения   недостатков   выполненных работ Заказчик вправе потребовать:

- безвозмездного устранения недостатков в согласованные сроки;

- соответствующего уменьшения установленной цены;

- возмещения   понесенных   Муниципальным   заказчиком   расходов  по исправлению недостатков своими силами или третьими лицами;

7.4. Уплата неустойки не освобождает стороны от исполнения обязательств или устранения нарушений.

7.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон иных обязательств по настоящему контракту виновная сторона возмещает другой стороне убытки.

7.6. Стороны несут ответственность за взятые на себя обязательства в соответствии с действующим законодательством.

8.Особые условия

8.2. Гарантийный срок на выполненные работы и примененные материалы устанавливается с момента подписания сторонами акта о приемке выполненных работ (КС-2) и составляет: 3 (три) года, исключение составляют случаи преднамеренного повреждения объекта работ со стороны третьих лиц.

8.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, Подрядчик обязуется устранить их за свой счет и в срок, согласованный с Муниципальным заказчиком.

8.4. Наличие дефектов в выполненных работах и сроки их устранения фиксируются двусторонним актом Подрядчика и Муниципального заказчика.

8.5. Если Подрядчик в течение срока, указанного в акте обнаруженных недостатков, не устранит недостатки в выполненных работах, то Муниципальный заказчик вправе устранить недостатки силами другого Подрядчика с оплатой затрат Подрядчиком.

8.6. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных недостатков и (или) согласования сроков их устранения, Муниципальный заказчик для подтверждения недостатков самостоятельно составляет односторонний акт или назначает экспертизу, по итогам которой составляется соответствующий акт по фиксированию недостатков и их характеру и самостоятельно назначает разумный срок для их устранения.  При этом не исключается право сторон обратиться в Арбитражный суд по Санкт-Петербургу и Ленинградской области по данному вопросу.

8.7. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего контракта, разрешаются в ходе переговоров между Муниципальным заказчиком и Подрядчиком или в арбитражном суде в установленном порядке.

9. Форс-мажор

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно - пожара, наводнения, землетрясения, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего контракта. При этом срок исполнения обязательств по данному контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства. Если эти обстоятельства будут продолжаться более трех месяцев, то каждая сторона имеет право аннулировать настоящий контракт, и в этом случае ни одна из сторон не будет иметь право на возмещение убытков.

10. Срок действия контракта

10.1. Контракт вступает в силу немедленно с даты подписания сторонами и действует до полного исполнения сторонами всех обязательств по настоящему контракту.

11. Порядок расторжения, изменения и дополнения контракта

11.1. Расторжение муниципального контракта допускается исключительно по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

11.2. Настоящий контракт может быть изменен и (или) дополнен по соглашению сторон по основаниям, прямо предусмотренным действующим законодательством РФ о размещении заказов.

12. Прочие условия контракта

12.1. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

12.2. Приложения, являющиеся неотъемлемой частью настоящего контракта:

Приложение № 1 – Техническое задание.

Приложение № 2 – Календарный план выполнения работ.

Приложение № 3 – Локальная смета № ___ от «___» __________2010 г.

Сметная документация должна быть составлена Подрядчиком на основании сборников цен для Ленинградской области (ТЕР-ЛО-2001) с пересчетом их в текущий уровень цен индексами изменения сметной стоимости для Ленинградской области (таблицы РЦЦС).

Приложение № 4 – Копия Свидетельства о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (на виды работ в соответствии с техническим заданием).

13. Адреса и реквизиты Сторон:

| ЗАКАЗЧИК: Местная администрация муниципального образования Горбунковское сельское поселение муниципального образования Ломоносовского муниципального района Ленинградской области 188502, Ленинградская обл., Ломоносовский р-н, дер. Горбунки, д. 29 ИНН 4720007222 КПП 472001001 р/с 40204810300000002507 лицевой счет 02453001380 БИК 044106001 ГРКЦ ГУ Банка России по ЛО г. СПб ОКПО 04184675, ОКОНХ 97620 ОКАТО 41230824000 Тел. 8 (81376) 53-230 |  | ПОДРЯДЧИК: |
| --- | --- | --- |
| Глава Местной администрация МО Горбунковское сельское поселение | Руководитель организации |
| ________________ Т.И. Засухина «___» __________2010 г. | ___________________________ «___» ___________2010 г. |

М.П.                                                                                                                            М.П.

Приложение №1

к  муниципальному контракту

№ ___ от «____» _________ 2010 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по  капитальному ремонту подъездных козырьков и крылец жилых многоквартирных домов № 3, 4, 9, 11, 15, 17 дер. Горбунки, № 47, 49, 51, 53 дер. Разбегаево согласно  Техническому заданию

| Глава Местной администрация МО Горбунковское сельское поселение | Руководитель организации |
| --- | --- |
| ________________ Т.И. Засухина «___» __________2010 г. | ___________________________ «___» ___________2010 г. |

Приложение № 2

к  муниципальному контракту

№ ____ от «____» ________ 2010 г.

.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

по капитальному ремонту подъездных козырьков и крылец жилых многоквартирных домов № 3, 4, 9, 11, 15, 17 дер. Горбунки, № 47, 49, 51, 53 дер. Разбегаево согласно  Техническому заданию

начало __________2010 г. 	                                     окончание не позднее  __________2010 г.

| Наименование работ | Стоимость руб. | График работ, дни (месяцы, недели) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Месяц | и т.д. |
|  |  | 1 неделя | 2 неделя | 3 неделя | 4 неделя |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |

| Глава Местной администрация МО Горбунковское сельское поселение | Руководитель организации |
| --- | --- |
| ________________ Т.И. Засухина «___» __________2010 г. | ___________________________ «___» ___________2010 г. |