УТВЕРЖДАЮ:

Глава Местной администрации

МО Горбунковское сельское поселение

_________________ Т.И. Засухина

28 мая 2010 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ФОРМА КОТИРОВОЧНОЙ ЗАЯВКИ

В Единую комиссию по всем способам размещения муниципальных заказов МО Горбунковское сельское поселение

188502, Ленинградская обл., Ломоносовский р-н, дер. Горбунки, д. 29

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

на право заключения муниципального контракт на  выполнение работ по капитальному ремонту кровли  задания Дома Культуры по адресу: Ленинградская обл., Ломоносовский р-н, дер. Разбегаево согласно  Техническому заданию

Изучив направленное Вами извещение о проведении запроса котировок от 28.05.2010 г., мы

_____________________________________________________________________________

(наименование участника размещения заказа)

в лице

____________________________________________________________________________

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя уполномоченного лица для юридического лица)

Место нахождения для юридического лица (юридический и фактический адрес)

_____________________________________________________________________________

Место жительства (для физического лица) ________________________________________

Банковские реквизиты участника размещения заказа (наименование и адрес банка, номер расчетного счета Участника в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты) _____________________________________________________________________________

ИНН __________________________________

выражаем свое согласие с требованиями Заказчика, условиями Муниципального контракта и предлагаем заключить Муниципальный контракт на выполнение работ в соответствии с требованиями Заказчика на следующих условиях:

Общая стоимость работ по капитальному ремонту кровли задания Дома Культуры по адресу: Ленинградская обл., Ломоносовский р-н, дер. Разбегаево согласно  Техническому заданию составляет:

___________________________________ (___________________), в т.ч. НДС ___________ руб.

Указанная выше сумма является твердой фиксированной ценой и не подлежит односторонней корректировке в большую сторону со стороны Подрядчика в течение срока действия Муниципального контракта. В общую стоимость работ включены стоимость строительных и монтажных работ, оборудования с применением действующих расценок и индексов цен на указанные работы на период осуществления работ на объекте, все налоги, сборы, отчисления и все другие платежи, установленные законодательством, стоимость материалов, транспортных расходов, выплаченных или подлежащих выплате в период реализации Контракта Подрядчиком.

# До подготовки и оформления официального Муниципального контракта настоящая Котировочная заявка вместе с Вашим уведомлением о присуждении Муниципального контракта будут выполнять роль обязательного контракта между нами.

# Мы признаем, что направление Заказчиком запроса Котировок и представление  Поставщиком Котировочной заявки не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств.

___________                _____________________          _____________________________

(должность)                                           (подпись)                                                         (расшифровка подписи)

М.П.

| ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ |
| --- |
| № п/п | Наименование работ, материалов, изделий и конструкций | Ед. изм. | Кол-во |
| Раздел 1 |
| 1 | Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых материалов: в два слоя | 100 м2 покрытий | 4 |
|  | Изопласт ЭКП-5,0, материал для верхнего слоя (сланец) | м2 | 456 |
|  | Изопласт ХПП-3,0, материал для нижнего слоя | м2 | 536 |
| 2 | Ремонт цементной стяжки площадью заделки до: 0,25 | 100 мест | 0.56 |
| 3 | Ремонт цементной стяжки площадью заделки до: 0,5 м2 | 100 мест | 0.32 |
| 4 | Ремонт цементной стяжки площадью заделки до: 1,0 м2 | 100 мест | 0.9 |
| 5 | Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с промазкой битумными составами: с заменой 1 слоя | 100 м2 покрытий | 0.9 |
|  | Мастика битумно-каучуковая кровельная гидроизоляционная "Техномаст" | т | 0.297 |
|  | Изопласт ЭКП-5,0, материал для верхнего слоя (сланец) | м2 | 103.5 |
| Раздел 3. Гидроизоляция |
| 1 | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной | 100 м2 кровли | 1.2 |
|  | Праймер ХТ "Murolite" (произв. Швеция) | кг | 54 |
| Раздел 4 |  |  |
| 1 | Погрузка. Мусор строительный | т | 4.844 |
| 2 | Расстояние перевозки, км : 30. Кл.гр. 1. Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров). | т | 4.844 |
| Раздел 5 |
| 1 | Промазка фальцев и свищей в покрытии из кровельной стали | 100 м2 кровли | 0.55 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

Муниципальный контракт № ____

дер. Горбунки 							 «____» _________ 2010 год

Местная администрация муниципального образования Горбунковское сельское поселение муниципального образования Ломоносовского муниципального района Ленинградской области в лице главы Местной администрации Засухиной Татьяны Ивановны, действующей на основании Положения, именуемая в дальнейшем «Муниципальный заказчик, Заказчик», с одной стороны, и _______________________________________________ в лице _________________________, действующего на основании _____________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, заключили настоящий муниципальный контракт (далее – контракт) о нижеследующем:

1.Предмет контракта

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя выполнение работ по капитальному ремонту кровли задания Дома Культуры по адресу: Ленинградская обл., Ломоносовский р-н, дер. Разбегаево согласно  Техническому заданию

1.2. Перечень, объем и стоимость работ по предмету контракта указаны в сметной документации (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего контракта.

1.3. Подрядчик обязуется выполнить и сдать в установленном порядке предусмотренные контрактом работы и в срок, а Муниципальный заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы.

1.4. Настоящий контракт заключается по результатам запроса котировок, в соответствии с решением Единой комиссии по размещению муниципальных заказов МО Горбунковское сельское поселение (Протокол № _____ от «____»_________ 2010г.).

2.Цена контракта и порядок расчетов

2.1. Цена контракта определена по результатам запроса котировок и составляет _____________________________________________________________  руб., в т.ч. НДС-18%.

2.2. Расчет будет произведен в течение 10 рабочих дней после предъявления к оплате платежных документов (счет, счет-фактура), оформленных на основании акта о приемке всех выполненных работ (КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3).

Договором предусматривается возможность досрочной сдачи Подрядчиком выполненных работ.

2.3. Оплата Муниципальным заказчиком Подрядчику цены контракта осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем контракте, за счет средств местного бюджета.

2.4. В случае возникновения ситуации, предусмотренной п. 7.2. настоящего контракта, оплата Муниципальным заказчиком Подрядчику цены контракта осуществляется только после полной уплаты Подрядчиком Муниципальному заказчику неустойки.

2.5. Цена муниципального контракта является твердой и не может изменяться в период действия муниципального контракта за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренного контрактом объема работ и иных условий исполнения муниципального контракта.

3.Срок выполнения работ

3.1. Срок выполнения работ по настоящему контракту 14 (четырнадцать) календарных дней с даты заключения муниципального контракта.

Срок выполнения работ не подлежит продлению.

3.2. Работы считаются выполненными после подписания акта о приемке всех выполненных работ (КС-2) Муниципальным заказчиком.

4.Обязательства сторон

4.1. Подрядчик обязан:

4.1.1. Своими силами и средствами выполнить качественно и в полном объеме все работы в соответствии с действующими нормативами и требованиями раздела 5 настоящего контракта и свидетельством о допуске, в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим контрактом. Срок действия разрешающего документа на выполнение работ по предмету контракта должен заканчиваться не ранее срока окончания исполнения обязательств по муниципальному контракту.

4.1.3. Обеспечить поставку необходимых материалов, имеющих соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Оборудование, изделия и материалы должны иметь четкую маркировку и сертификат качества.

4.1.4. Перед началом производства работ предоставить Муниципальному заказчику копии документов, указанных  в п. 4.1.3.

4.1.5. Перед началом производства работ предоставить Муниципальному заказчику график выполнения работ.

4.1.6. Создать своими силами и за свой счет все условия, необходимые для складирования материалов, изделий, конструкций, накопления отходов.

4.1.7. Обеспечить на месте производства работ необходимые мероприятия по технике безопасности, охране окружающей среды, противопожарные мероприятия, обеспечить общий порядок на месте работ.

4.1.8. В случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход выполнения работ или делающих дальнейшее их выполнение невозможным, немедленно поставить об этом в известность Муниципального заказчика в письменной форме.

4.1.9. В случае порчи имущества, а также нанесение ущерба третьему лицу при выполнении работ произвести ремонт за свой счёт.

4.1.10. Письменно проинформировать Муниципального заказчика за сутки до приемки скрытых работ по мере их готовности и оформить акт на эти работы.

4.1.11. После завершения работ сдать их в установленном порядке Муниципальному заказчику с оформлением акта о приемке выполненных работ (КС-2).

4.1.12. Устранить выявленные в течение гарантийного срока все недостатки выполненных работ.

4.1.13. После завершения работ представить Муниципальному заказчику документы, подтверждающие вывоз и размещение образовавшихся в процессе выполнения работ отходов. При этом вывоз строительного мусора подлежит обязательному согласованию по видам с представителем муниципального заказчика для выявления возможности его дальнейшего использования.

4.2. Муниципальный заказчик обязан:

4.2.1. Осуществлять технический надзор за выполнением предусмотренных настоящим контрактом работ, производить проверку соответствия используемых материалов и оборудования условиям контракта.

4.2.2. Осуществить приемку выполненных работ в соответствии с п. 6.1 раздела 6 настоящего контракта.

4.2.3. Осуществлять контроль качества работ в соответствии с п. 6.2 раздела 6 контракта.

4.2.4. Производить оплату в порядке, предусмотренном разделом 2 настоящего контракта.

5.Требования к качеству и безопасности выполняемых работ:

5.1. Работы должны выполняться в соответствии с действующими правилами и инструкциями по безопасному производству работ и соответствовать гигиеническим и санитарно-эпидемиологическим.

5.2. Работы выполняются обученным и аттестованным в соответствии с требованиями законодательства РФ персоналом.

5.3. Материалы должны соответствовать требованиям действующих нормативных документов.

6. Порядок приемки работ, контроль качества и технический надзор

6.1. Выполненные работы принимаются Муниципальным заказчиком при условии их выполнения в соответствии с ведомостью объемов работ и при наличии исполнительной документации, в которую включены акты на скрытые работы.

6.2. Приемка выполненных работ производится представителем Муниципального заказчика с последующим подписанием Муниципальным заказчиком акта о приемке выполненных работ в течение трех рабочих дней с момента предъявления Подрядчиком  выполненных работ к сдаче.

6.3. Акт о приемке выполненных работ (КС-2) подписывается Муниципальным заказчиком только после представления Подрядчиком исполнительной документации, актов на скрытые работы, документов, подтверждающих вывоз и размещение образовавшихся в процессе выполнения работ отходов.

6.4. Контроль качества, технический надзор  осуществляется представителем Муниципального заказчика  на основании требований соответствующих нормативных документов.

7. Ответственность Сторон

7.1. Муниципальный заказчик за нарушение обязательств по контракту уплачивает Подрядчику за задержку расчетов за выполненные работы за каждый день просрочки пеню в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка РФ, действующей на день оплаты от суммы долга, начиная с 11 рабочего дня после предъявления к оплате платежных документов, оформленных на основании акта выполненных работ (КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3).

7.2. Подрядчик при нарушении обязательств по контракту уплачивает Муниципальному заказчику за каждый день неисполнения обязательств пеню в размере 0,5% от цены муниципального контракта, за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств.

7.3. Уплата неустойки не освобождает стороны от исполнения обязательств или устранения нарушений.

7.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон иных обязательств по настоящему контракту виновная сторона возмещает другой стороне убытки.

7.5. Стороны несут ответственность за взятые на себя обязательства в соответствии с действующим законодательством.

8.Особые условия

8.2. Гарантийный срок на выполненные работы и примененные материалы устанавливается с момента подписания сторонами акта о приемке выполненных работ (КС-2) и составляет: 3 (три) года, исключение составляют случаи преднамеренного повреждения объекта работ со стороны третьих лиц.

8.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, Подрядчик обязуется устранить их за свой счет и в срок, согласованный с Муниципальным заказчиком.

8.4. Наличие дефектов в выполненных работах и сроки их устранения фиксируются двусторонним актом Подрядчика и Муниципального заказчика.

8.5. Если Подрядчик в течение срока, указанного в акте обнаруженных недостатков, не устранит недостатки в выполненных работах, то Муниципальный заказчик вправе устранить недостатки силами другого Подрядчика с оплатой затрат Подрядчиком.

8.6. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных недостатков и (или) согласования сроков их устранения, Муниципальный заказчик для подтверждения недостатков самостоятельно составляет односторонний акт или назначает экспертизу, по итогам которой составляется соответствующий акт по фиксированию недостатков и их характеру и самостоятельно назначает разумный срок для их устранения.  При этом не исключается право сторон обратиться в арбитражный суд по данному вопросу.

8.7. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего контракта, разрешаются в ходе переговоров между Муниципальным заказчиком и Подрядчиком или в арбитражном суде в установленном порядке.

9. Форс-мажор

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно - пожара, наводнения, землетрясения, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего контракта. При этом срок исполнения обязательств по данному контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства. Если эти обстоятельства будут продолжаться более трех месяцев, то каждая сторона имеет право аннулировать настоящий контракт, и в этом случае ни одна из сторон не будет иметь право на возмещение убытков.

10. Срок действия контракта

10.1. Контракт вступает в силу немедленно с даты подписания сторонами и действует до полного исполнения сторонами всех обязательств по настоящему контракту.

11. Порядок расторжения, изменения и дополнения контракта

11.1. Расторжение муниципального контракта допускается исключительно по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

11.2. Настоящий контракт может быть изменен и (или) дополнен по соглашению сторон по основаниям, прямо предусмотренным действующим законодательством РФ о размещении заказов.

12. Прочие условия контракта

12.1. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

12.2. Приложения, являющиеся неотъемлемой частью настоящего контракта:

Приложение № 1 – Локальная смета №____от ______200_г.

Приложение № 2 – Календарный план выполнения работ.

Приложение № 3 – Копия Свидетельства о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (на виды работ в соответствии с техническим заданием).

13. Адреса и реквизиты Сторон:

| ЗАКАЗЧИК: Местная администрация муниципального образования Горбунковское сельское поселение муниципального образования Ломоносовского муниципального района Ленинградской области 188502, Ленинградская обл., Ломоносовский р-н, дер. Горбунки, д. 29 ИНН 4720007222 КПП 472001001 р/с 40204810300000002507 лицевой счет 02453001380 БИК 044106001 ГРКЦ ГУ Банка России по ЛО г. СПб ОКПО 04184675, ОКОНХ 97620 ОКАТО 41230824000 Тел. 8 (81376) 53-230 |  | ПОДРЯДЧИК: |
| --- | --- | --- |
| Глава Местной администрация МО Горбунковское сельское поселение | Руководитель организации |
| ________________ Т.И. Засухина «___» __________2010 г. | ___________________________ «___» ___________2010 г. |

М.П.                                                                                М.П.