Форма годового (итогового) отчета о выполнении муниципальной программы

Развитие сельской территории муниципального образования Горбунковское сельское поселение

(наименование муниципальной программы)

| Наименование подпрограммы, мероприятия | Источники финансирования | За январь – декабрь 2019 г. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Планируемое финансирование (тыс.рублей) | Фактическое финансирование (тыс.рублей) | Процент выполнения, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задача 1 Обеспечение населенных пунктов природным газом | Итого | 806,7 | 516,2 | 64,0 |
|  | Средства федерального бюджета |  |  |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 95,0 |  | 0 |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |
|  | Средства бюджета МО Ломоносовский муниципальный район |  |  |  |
|  | Средства бюджета МО Горбунковское сельское поселение | 711,7 | 516,2 | 72,5 |
| Мероприятие 1 Мероприятия по строительству распределительного газопровода для газоснабжения индивидуальных жилых домов д. Верхняя Колония, д. Средняя Колония, д. Старые Заводы (в том числе проектно-изыскательские | Итого | 96,7 | 0 | 0 |
|  | Средства федерального бюджета |  |  |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 95,0 | 0 | 0 |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |
|  | Средства бюджета МО Ломоносовский муниципальный район |  |  |  |
|  | Средства бюджета МО Горбунковское сельское поселение | 1,7 | 0 | 0 |
| Мероприятие 2 Обслуживание газопровода д.Старые Заводы – Новополье, д.Разбегаево | Итого | 710,0 | 516,2 | 72,7 |
|  | Средства федерального бюджета |  |  |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |
|  | Средства бюджета МО Ломоносовский муниципальный район |  |  |  |
|  | Средства бюджета МО Горбунковское сельское поселение | 710,0 | 516,2 | 72,7 |
| Задача 2 Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов | Итого | 0 | 0 |  |
|  | Средства федерального бюджета |  |  |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |
|  | Средства бюджета МО Ломоносовский муниципальный район |  |  |  |
|  | Средства бюджета МО Горбунковское сельское поселение |  |  |  |
| Мероприятие 1. Подготовка документов на получение сертификата на приобретение жилья граждан, проживающих в сельской местности, в том числе обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, количество семей оформивших документы на получение сертификата на улучшение жил.условий | Итого | 0 | 0 | 0 |
|  | Средства федерального бюджета |  |  |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |
|  | Средства бюджета МО Ломоносовский муниципальный район |  |  |  |
|  | Средства бюджета МО Горбунковское сельское поселение |  |  |  |
| Итого по муниципальной программе | Итого | 806,7 | 516,2 | 64,0 |
|  | Средства федерального бюджета |  |  |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 95,0 |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |
|  | Средства бюджета МО Ломоносовский муниципальный район |  |  |  |
|  | Средства бюджета МО Горбунковское сельское поселение | 711,7 | 516,2 | 72,5 |

Руководитель                                                                                                        подпись

Оценка результатов реализации муниципальной программы

Развитие сельской территории муниципального образования Горбунковское сельское поселение

(наименование муниципальной программы)

За 2019 год

| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Количественные и /или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальной программы) | Планируемое значение показателя на 2019 г. | Достигнутое значение показателя за 2019 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет МО Горбунковское сельское поселение | Другие источники | Бюджет МО Горбунковское сельское поселение | Другие источники |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Задача 1 Обеспечение населенных пунктов природным газом | 711,7 | 95,0 | 516,2 | 0 | Строительство распределительного газопровода д.Новополье, завершение работ по строительству распределительной газовой сети Обслуживание газопровода д.Старые Заводы – Новополье, д.Разбегаево, количество заключенных договоров | км. шт. | 1 | 7,9 1 | 0 1 |
| 2. | Задача 2 Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов | 0 | 0 | 0 | 0 | Подготовка документов на получение сертификата на приобретение жилья граждан, проживающих в сельской местности, в том числе обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, количество семей оформивших документы на получение сертификата на улучшение жилищных условий | ед. | 1 | 1 | 1 |