Форма годового (итогового) отчета о выполнении муниципальной программы

Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог муниципального образования Горбунковское сельское поселение

(наименование муниципальной программы)

| Наименование подпрограммы, мероприятия | Источники финансирования | За январь – декабрь 2022 г. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Планируемое финансирование (тыс.рублей) | Фактическое финансирование (тыс.рублей) | Процент выполнения, % |
| 1 | 2 |  |  |  |
| Задача 1 Улучшение состояния существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | Итого | 24844,7 | 24089,3 | 97 |
|  | Средства федерального бюджета |  |  |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 15627,7 | 15627,7 | 100 |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |
|  | Средства бюджета МО Ломоносовский муниципальный район |  |  |  |
|  | Средства бюджета МО Горбунковское сельское поселение | 9217 | 8461,6 | 91,8 |
| Мероприятие 1 Мероприятия направленные на прочие расходы по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств местного бюджета | Итого | 5071,9 | 4316,5 | 85,1 |
|  | Средства федерального бюджета |  |  |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |
|  | Средства бюджета МО Ломоносовский муниципальный район |  |  |  |
|  | Средства бюджета МО Горбунковское сельское поселение | 5071,9 | 4316,5 | 85,1 |
| Мероприятие 3. Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально-значимый характер | Итого | 19772,8 | 19772,8 | 100 |
|  | Средства федерального бюджета |  |  |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 15627,7 | 15627,7 | 100 |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |
|  | Средства бюджета МО Ломоносовский муниципальный район |  |  |  |
|  | Средства бюджета МО Горбунковское сельское поселение | 4145,1 | 4145,1 | 100 |
| Задача 2 Содержание в надлежащем состоянии дорожных знаков и искусственных неровностей | Итого | 83 | 82,9 | 99,9 |
|  | Средства федерального бюджета |  |  |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |
|  | Средства бюджета МО Ломоносовский муниципальный район |  |  |  |
|  | Средства бюджета МО Горбунковское сельское поселение | 83 | 82,9 | 99,9 |
| Мероприятие 1,2,3 Нанесение дорожной разметки. Установка и ремонт дорожных знаков. Ремонт искусственных дорожных неровностей. | Итого | 83 | 82,9 | 99,9 |
|  | Средства федерального бюджета |  |  |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |
|  | Средства бюджета МО Ломоносовский муниципальный район |  |  |  |
|  | Средства бюджета МО Горбунковское сельское поселение | 83 | 82,9 | 99,9 |
| Итого по муниципальной программе | Итого | 24927,7 | 24172,2 | 97 |
|  | Средства федерального бюджета |  |  |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 15627,7 | 15627,7 | 100 |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |
|  | Средства бюджета МО Ломоносовский муниципальный район |  |  |  |
|  | Средства бюджета МО Горбунковское сельское поселение | 9300 | 8544,5 | 91,9 |

Оценка результатов реализации муниципальной программы

Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог муниципального образования Горбунковское сельское поселение

(наименование муниципальной программы)

За 2022 год

| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Количественные и /или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальной программы) | Планируемое значение показателя на 2022 г. | Достигнутое значение показателя за 2022 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет МО Горбунковское сельское поселение | Другие источники | Бюджет МО Горбунковское сельское поселение | Другие источники |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Задача 1 Улучшение состояния существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | 24844,7 | 15627,7 | 24089,3 | 15627,7 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения, дворовых территорий, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | тыс.кв.м | 0,8 | 2,53 | 2,53 |
| 2. | Задача 2 Содержание в надлежащем состоянии дорожных знаков и искусственных неровностей | 83 | 0 | 82,9 | 0 | Нанесение дорожной разметки | п.м | 10 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Установка и ремонт дорожных знаков | шт. | 54 | 10 | 15 |
|  |  |  |  |  |  | Ремонт искусственных дорожных неровностей | шт. | 0 | 0 | 0 |